Разработка и валидация Индекса эффективности потока (Flow Efficiency Index) для оценки продуктивности в разработке программного обеспечения

Дятлов Владислав Дмитриевич, Филиппов Алексей Васильевич

Студент

Ульяновский государственный университет, Факультет математики, информационных и авиационных технологий

fill19920@gmil.com

Введение. Современные методологии управления проектами (Agile, Kanban, Scrum) акцентируют внимание на минимизации потерь времени и максимизации доли активной работы. Однако существующие метрики (Lead Time, Cycle Time) не предоставляют интегральной оценки соотношения «работа/ожидание», что затрудняет оперативную диагностику узких мест. Цель работы — разработка и обоснование Индекса эффективности потока (Flow Efficiency Index, FEI) как универсального показателя для быстрой оценки качества рабочих процессов в программных проектах.

Основная часть. Предложена архитектура расчёта FEI на основе теории ограничений (Theory of Constraints) и метрик потока (Flow Metrics). Базовая формула индекса определяется как отношение суммарного активного времени к суммарному времени цикла по всем задачам проекта.Для повышения точности оценки разработана расширенная версия с введением весовых коэффициентов.

Выводы. На ретроспективной выборке (5 команд, 42 участника, 6 месяцев) базовый FEI продемонстрировал статистически значимую корреляцию 0.68 с частотой релизов (p<0.01) и −0.52 с уровнем технического долга. Расширенная версия улучшила предсказательную способность модели на 12% за счёт учёта квалификации и мотивации исполнителей. Выявлен пороговый эффект: при FEI < 0.4 наблюдается ускоренная деградация процессной эффективности. Платформа применима для мониторинга рабочих потоков, оценки влияния процессных изменений (внедрение Agile-практик, переход на удалённый формат) и приоритизации оптимизаций. Дальнейшее развитие — создание плагина для автоматического расчёта FEI в реальном времени и интеграция с системами предиктивной аналитики для раннего предупреждения о рисках срыва сроков.

Список использованных источников:

- Goldratt E.M., Cox J. The Goal: A Process of Ongoing Improvement // North River Press. 2016.

- Reinertsen D.G. The Principles of Product Development Flow: Second Generation Lean Product Development // Celeritas Publishing. 2009.

- Forsgren N., Humble J., Kim G. Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps // IT Revolution Press. 2018.

- Kahneman D. Thinking, Fast and Slow // Farrar, Straus and Giroux. 2011.

- Rigby D.K., Sutherland J., Takeuchi H. Embracing Agile // Harvard Business Review. 2016. Vol. 94, No. 5. P. 40–50.