Секция «Управление бизнесом и предпринимательство»

Управление командами IT-проектов в условиях высокой неопределенности: проблемы и способы их преодоления

Научный руководитель – Миракян Аракся Григоревна

Предыбайлова Анна Павловна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Экономический

факультет, Москва, Россия

E-mail: an.predybailova@yandex.ru

Современный IT-сектор характеризуется динамичностью изменений и высоким уровнем неопределенности: требования перманентно корректируются, технологии быстро устаревают, циклы разработки сокращаются. Согласно данным CHAOS Report, значительная доля проектов не достигает успеха именно из-за проблем, связанных с командой (неподходящий состав, низкая вовлеченность, конфликты, неэффективное управление). Анализ литературы позволил выделить фундаментальные подходы, сформировавшиеся современное представление о команде IT-проекта. При ретроспективном анализе было невозможно не обратить внимание на  модель Кавасаки, где команда предстает в виде группы ярких и бесстрашных людей, ведомых лидером-визионером, также важный след в истории оставили Демарко и Листер с их концепцией кристаллизации группы в сплоченный коллектив, а также Каган, сделавший акцент на продуктовый подход и разделивший команды на наемников и миссионеров.  Важным для понимания как виденья команды, так и управления ею, является труд Скелтона и Пэйса, в котором команда рассматривается как элемент организационной системы с жесткими границами и типами. С учетом современных тенденций отдельное место при анализе возможных способов совершенствования управления командой проекта занимает скрам, одна из основных концепций гибких методологий. Каждый из авторов вносит важный вклад, но ни одна из работ не дает целостного представления, интегрирующего структурные, динамические и ценностные аспекты, что затрудняет диагностику реальных проблем.

На основе критического анализа существующих теоретических подходов были выявлены их ограничения и точки пересечения, предложено уточненное определение команды проекта в сфере информационных технологий и синтезирована авторская классификация команд.

При анализе современных практик организации команд и управления ими в крупнейших IT-компаниях России (Яндекс, Авито, Т-Банк) и мира становится очевидно, что между теоретическими моделями, разработанными в литературе и реальной практикой управления командами, существует устойчивый и не случайный разрыв. Эта разница проявляется в нескольких ключевых аспектах и выступает важным индикатором актуальности проведенного исследования.

Во-первых, теоретические модели предлагают нормативные идеалы: команды должны быть небольшими (5–9 человек), автономными, психологически безопасными, с четкими границами и низкой когнитивной нагрузкой. Однако, на практике эти идеалы сталкиваются с ресурсными ограничениями, целевыми темпами роста и иными факторами. Например, в компаниях с сотнями команд, таких как Т-Банк или Яндекс, поддержание высокой автономии каждой отдельной команды вступает в противоречие с необходимостью координации на уровне экосистемы, что приводит к неизбежной централизации функций и некому ограничению самоуправления. Теоретическая модель не всегда учитывает издержки координации, возникающие при масштабировании.

Во-вторых, ключевые теоретические конструкты, такие как психологическая безопасность и управление техническим долгом, повсеместно декларируются как приоритетные, но их реализация на практике сталкивается с системными барьерами. Даже в компаниях с развитой организационной культурой и выстроенными в соответствии с какой-либо методологией процессами сохраняется разрыв между декларируемыми ценностями и реальным восприятием сотрудников. Данные опросов и интервью фиксируют, что действующие сотрудники часто замалчивают проблемы из-за страха последствий, а накопление технического долга происходит под давлением бизнес-сроков, несмотря на теоретическую важность его системного погашения. (Ларсон, 2019)

В-третьих, методологический плюрализм, существующий в теории, на практике оборачивается тем, что компании формально декларируют приверженность гибким методологиям, однако реально работающие процессы часто представляют собой гибридные, стихийно сложившиеся конструкции, которые не решают глубинных проблем, возникающих в команде ит-проекта и при управлении ею.

Для верификации теоретических положений проведено двухуровневое эмпирическое исследование. На микроуровне (на примере компании «Х») проведены глубинные интервью с сотрудниками, работавшими над одним проектом на протяжении более одного года. Ретроспективный анализ выявил ключевые проблемы: отсутствие чувства безопасности и свободы высказывания мнения о процессах, размытие зон ответственности, накопление технического долга при отсутствии ресурса на его погашение, подавление обратной связи, что постепенно привело к более безразличному отношению со стороны сотрудников. На макроуровне проведен опрос IT-специалистов из разных компаний, в результате чего получены данные о самых распространенных проблемах, возникающих при работе команд ит-проектов: нечеткие приоритеты и зоны ответственности, постоянно меняющиеся требования, непрозрачные процессы, недостаток качественной обратной связи и иных. На основе синтеза теоретических положений и эмпирических данных предложен комплекс рекомендаций по преодолению систематически возникающих проблем. Важным фактором реализации предложенных идей выступает развитие управленческих компетенций руководителей в области диагностики состояния команды и последующего применения в управлении ею верной стратегии.

Предложенные инструменты и стратегии преодоления проблем при управлении командами проектов позволяют руководителям IT-проектов более осознанно подходить к управлению командами, учитывая их текущее состояние и организационный контекст. Результаты исследования имеют практическую значимость для российских IT-компаний, стремящихся повысить эффективность командной работы в условиях высокой неопределенности.

Источники и литература

- Cagan, M. (2017). Inspired: How to create tech products customers love. John Wiley & Sons.

- DeMarco, T., & Lister, T. (1987). Peopleware: productive projects and teams. Addison-Wesley.

- Kawasaki, G. (1989). The Macintosh way. Scott, Foresman and Company.

- Larson, W. (2019). An Elegant Puzzle: Systems of Engineering Management. Stripe Press.

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The 2020 Scrum guide. Scrum Guides.

- Skelton, M., & Pais, M. (2019). Team topologies: Organizing business and technology teams for fast flow. IT Revolution Press.

- Standish Group. (2020). CHAOS Report 2020. Boston: Standish Group International.